扶贫微信平台项目接收交付确认单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 扶贫微信平台 | | |
| 测试开始时间 | 2018/05/06 | 测试结束时间 | 2018/05/28 |
| 测试参数 | 后台地址：  http://test.sctshd.com/index.php/Admin/Login/login.html  用户名/密码：admin/123456 | | |
| 第一轮测试 | 测试周期：2018/05/16-2018/05/17 | | |
| 测试结果：  验收过程中发现该项目功能缺陷数量（严重：0一般：6微小：9总共15）已经超过合同要求的数量，验收不通过。 | | | |
| 第二轮测试 | 测试周期：2018/05/18-2018/05/18 | | |
| 测试结果：  验收过程中发现该项目功能缺陷数量（严重：0一般：3微小：9总共12）已经超过合同要求的数量，验收不通过。 | | | |
| 第三轮测试 | 测试周期：2018/05/22-2018/05/28 | | |
| 测试结果：  该项目达成需求标准，通过验收。 | | | |
| 质检结果：该项目已经完全达成需求标准，通过验收，可以交付客户！  质检负责人签字：  质监部门经理签字：  日期： 年 月 日 | | | |
| 产品经理核实签字： | | | |
| 销售人员核实签字： | | | |