艾医生微信端接收交付确认单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 艾医生微信端 | | | 项目开发周期 | 2017/9/20-2017/11/27延期至2017/12/12 |
| 外包开发周期 | 2017/10/10-2017/12/8 | | | 外包交付时间 | 2017/12.8 |
| 外包最终交付时间 | 2017/12/21 | | |  |  |
| 测试参数 | 艾医生后台登录地址：http://aiyisheng.yunbaite.com/admin  用户名：admin,密码：admin  艾医生经销商后台登录地址：http://aiyisheng.yunbaite.com/dealer  用户名：teacher 密码：123456  微信前端地址：http://aiyisheng.yunbaite.com/index/wx/login | | | | |
| 第一轮测试 | 2017/12/08-2017/12/08 | | | | |
| 艾医生微信商城进行第一轮测试，本次共发现9个问题，其中有以一个严重缺陷严重影响测试流程，故终止验收测试  本次验收不合格！ | | | | | |
| 第二轮测试 | | 2017/12/11-2017/12/11 | | | |
| 艾医生微信商城进行第二轮测试，本次共发现49个bug，其中17个微小，31个一般，1个严重。缺陷数量超过合同要求数量，故终止验收测试  本次验收不合格！ | | | | | |
| 第三轮测试 | | 2017/12/13-2017/12/13 | | | |
| 艾医生微信商城进行第三轮测试，本次共发现24个bug，其中6个微小，17个一般,1个严重。  缺陷数量超过合同要求数量，故终止验收测试  本次验收不合格！ | | | | | |
| 第四轮测试 | | 2017/12/14-2017/12/14 | | | |
| 艾医生微信商城进行第四轮测试，本次共发现12个bug，其中3个微小，9个一般。  缺陷数量超过合同要求数量，故终止验收测试  本次验收不合格！ | | | | | |
| 第五轮测试 | | 2017/12/14-2017/12/21 | | | |
| 艾医生微信商城进行第五轮测试，本次共发现10个bug，其中4个微小，6个一般。  缺陷数量符合合同要求数量，故待bug修改完可以通过测试 | | | | | |
| 第六轮测试 | | | 2017/12/22-2017/12/22 | | |
| 经验证之前提交的bug已经全部修改并且无新bug生产。缺陷数量符合合同要求，故  项目验收测试通过！ | | | | | |
| 质检结果：该项目已经完全达成需求标准，通过验收，可以交付客户！  质检负责人签字：  质监部门经理签字：  日期： 年 月 日 | | | | | |
| 产品经理核实签字： | | | | | |
| 销售人员核实签字： | | | | | |